Dokumentum információ

| Projekt megnevezése: | TAMOP-4.1.1-c-12-1-konv-2013-0013 |
| --- | --- |
| Projekt fázis | Előkészítés |
| Projektvezető: | Papp Attila | Dok. Verziószám/dátum | V1/2014.03.26. |
| Készítette: | Szalma Timea | Készítés dátuma: | 2014.03.27 |

Találkozó leírás

| Típus: | Vir statusz megbeszélés |
| --- | --- |
| Dátum: | 2014.03.26. | Kezdés | 12.00 | Befejezés | 15.00 |
| Helyszín: | Debrecen,Böszörményi út 138.. | Szoba | C épület tanácsterem |
| Vezető: | Papp Attila | Tel: | 30-709-5655 |
| Jegyzőkönyvező: | Szalma Timea | Tel: |  |

Találkozó  résztvevői

| Név | Szerv. egység | Telefon | E-mail | jelen volt (i/n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. Juhász István | Fejlesztési mcs vez | /22087 | juhasz.istvan@inf.unideb.hu | i |
| Dr. Gajdos Sándor | DE Minőség biztosító | 20-936-5073 | gajdos@binergy.hu | i |
| Fülöp Lajos | mb. Gazgasági főigazgató | 20-209 -3714 | foigazgato@gf.unideb.hu | i |
| Dr. Kárpáti Tibor | Sap mcs | 30-677-9243 | karpati.tibor@gf.unideb.hu | i |
| Korcsmáros István | IFUA tanácsadó | 30-382-8818 | istvan.korcsmaros@ifua.hu | i |
| Kovács Balázs | IQSYS PV | 70-257-5965 | kovacs.balazs@iqpp.hu | i |
| Dr. Mátyus László | Szakmai vez. | 30-229-5890 | lmatyus@med.unideb.hu | i |
| Papp Attila | projekt menedzser | 20/210-5303 | papp.attila@gf.unideb.hu | i |
| Dr. Szűcs Edit | DPR Szakmai vez. | 30-683-3721 | vedit@puma.unideb.hu | n |
| Dr.Viharos Zsolt János | IFUA PV | 30/382-8884 | zsolt.viharos@ifua.hu | i |

Megbeszélt pontok

| 1. | I Szekció 1. Az elmúlt két hét feladatainak áttekintése 2. Elnapolt: Magas szintű koncepcionális rendszer terv elkészítése 3. Elnapolt: Master projekt terv 4. Elnapolt: Hardware specifikáció 5. 2010.12.29.-én statusz? 6. Gazdálkodási beszámolók szelekciója 7. Educatio_kérdéskör 8. KT és KT workshop II Szekció 1. KT 2. Hardware specifikació 3. Master Projekt terv |
| --- | --- |
| 2. | I. szekció: Az elmúlt két hét feladatainak áttekintése: A táblázat alapján: 1. Magas színtű koncepcionális rendszer terv elkészítése. 2010.12.03..án átadva egy verzió , De ezt az Egyetem nem tekinti teljeseknek. Véleményzte 2010.12.09..-én A vélemények feldolgozását az Iqsys megkezdte. Az egyeztetés a II. szekcióban.. 2. A koncepcionális rendszerterv tartalomjegyzékének elkészítése A DE elfogadja, hogy az IQsys átadta a tartalomjegyzéket. 3. Master projet terv Nincs végleges master projekt terv. KB: ha VZs ki tudja jelenteni, hogy át tudja ütemezni a feladatait, és az 1.inkrementet előre tudja hozni, akkor előre lehet lépni, és jan. közepén az IQsys el tudna kezdeni implementálni. VZs meg nem látja, hogy a SAP alapú adatköröket meg tudja valósítani BC alapon. 4. A munkacsoportok a fogalomtár kialakításának második lépését a Kritikus fogalmak definiálását elvégzik Az adattisztításhoz tettük át 5. Hardware specifikáció megadása: Méretezési dokumentáció, mentési stratégia, bővíthetőség, architectura ábra, virtuális szerver környezet figyelembe vétele, illetve nyilatkozat, hogy az adott elvek alapján összeállított hardware a kiírásban és szerződésben meghatározott paramétereket, válaszidőket biztosítja. A hardware specifikációt a DE nyitottnak tekinti. A részletek megbeszélése a II szekcióban. 6. SAP rendszerhez az IFUAnak magának és az IQSys-nek olvasási hozzáférést, tekintettel arra, hogy a logikai rendszertervezés már folyamatban van. Mivel nem kapnak, miért és hogyan hátráltatja ez a szállító munkáját. KB: Jelezte, „ nem tudjuk ellátni maradéktalanul a vállalt feladatainkat, mert Az adatmodell tervezéshez szükségünk van valós üzleti adatokat vizsgálatára, ez a fejlesztői rendszerben (DEV) nem áll rendelkezésre A mi feladatunk az SAP R/3 adatforrás építés. Az adatforrást kipróbálni, fejlesztői tesztelni viszont sok estben csak a DEQ rendszerben lesz lehetséges, valós adatokon. Szállítói feladat a R/3 és BW rendszerek összekötése, ez R/3 oldali teendőkkel is jár” FL: A DE-n biztosítjuk a korlátlan hozzáférést a rendszerhez, Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy korlátozott hozzáférést hogyan tudunk biztosítani. Felelős: KT határidő 2010.12.23. 7. Vezetői beszámolók priorizálása (SAP forrás rendszerből): Az IFUA ad egy javaslatot (jövő hét végére), megtörtént. 8. A mutatók megfeleltetése a célrendszernek: VZs felajánlott egy WS-t erre a célra (Jövő csütörtök?) Közös megegyezéssel másik időpont lesz. 9. Projekt marketing terv kidolgozása Munkaverziók készültek. |
| 3. | 2. Elnapolt: Magas szintű koncepcionális rendszer terv elkészítése lásd fentebb |
| 4. | 3. Elnapolt: Master projekt terv lásd fentebb |
| 5. | 4. Elnapolt: Hardware specifikáció lásd fentebb ML kiegészítése: Maholnap leszállítják a hardvert. Elkészült egy szerver virtualizációs koncepció, amit a legfelsőbb szint elé terveznek terjeszteni. Kapcsolattartók: Ecsedi Kornél, Fazekas Attila. A mentések jelenleg a VIR környezetek közös diszk alrendszerére vannak elképzelve. GS: Adatbiztonsági szempontból ez nem teljesen megnyugtató megoldás, ideiglenesen megfelelhet, de hosszabb távra nem javasolt. |
| 6.. | 5. 2010.12.29.-én statusz? Nem lesz. |
| 7. | 6. Gazdálkodási beszámolók szelekciója VZS elkészítette. |
| 8. | 7. Educatio kérdéskör Teljes bizonytalanságot okoz a projektben, nem lehet érdemben támaszkodni arra, hogy mit-mikorra mondanak, ígérnek. Javasolt kezelése: el kell végezni a tervezés megfelelő lépéseit annak alapján, ami a tervezés adott fázisában dokumentáltan elérhető az Education honlapon. Vélhetően/remélhetően ezek a későbbiekben már csak kismértékben fognak változni. Az így okozott/keletkező kár/többletmunka kisebb lehet, mint ha bizonytalan ideig vár a projekt a végleges Educatio anyagokra.. |
| 9. | 8. KT és KT workshop lásd fentebb |
| 10. | Egyéb VIR projekt további menete: FL: A DE egyedileg specifikált, a korábbiakban körvonalazódóaktól eltérő riportokat szeretne kapni. Nem tud minden infót megadni az üzleti követelmények specifikálásához. Lesznek workshop-ok, ezekhez idő kell. Az első 5-10 riportot SAP forrásból megpróbálják mihamarabb specifikálni. A jelen elképzelésekkel az a baj, hogy így csak felső gazdasági vezetők használnák, noha a kari vezetőknek, a centrumok vezetőinek is szükségük lenne az infókra, a VIR használatára. FL kérdése a fővállalkozóhoz, hogy ilyen menetrend változtatást hogyan lehet végrehajtani. Mindez az inkrementális megvalósítás irányába mutat. KB: Elfogadja az elképzelést, de ennek megfelelően át kell dolgozni a projekttervet, és érinthet mérföldköveket is. VZS: felhívta a figyelmet arra, hogy fel kell készülni, hogy lehet visszanyúlás már fejlesztett részre. VZS elkészíti a projekttervet az FL által kért inkrementális elv mentén. HI: 2010.12.28. Költségvetés tervezés projekt és a VIR kapcsolata FL: A DE nyert egy másik pályázatot is, költségvetés tervezésre. Ennek lesznek egymásra hatásai a VIR projekttel. BPC alapú lenne a megvalósítás. Együttműködést kért az IQSys-tol. Többek között pl. adatokat is szeretnének kapni a VIR-ből, akár olyanokat is, amelyek egyébként nem lennének benne a VIR-ben. Ha majd kell többletadat, akkor azoknak a VIR-be illesztését többletforrásból fogják fedezni. Várhatóan június közepén kezdődne a telepítés. KB: elfogadta |
|  | II Szekció 1. Hardware specifikáció Legyenek meghatározva az erőforrások (CPU, memória, hard drive, másodlagos háttértár), hogy – a jelenleg elképzelt virtuális környezetben – miből mennyit kell biztosítani. - Az IQSys performancia garanciát vállal az általa készített méretezésre. - Az első inkrement, ill. a részletes tervek ismeretében az erőforrásterveket az IQSys felül tudja és fogja vizsgálni. - Archiválás: a kiírás szerint a rendszer funkcionalitásának része az archiválás képessége is. A KT-ben azonban csak egy koncepció lesz erről. Egységesen a KT-ban kell a mentési koncepciót is leírni. A hardware specifikációban KB rögzíti a fenti megállapodásokat hat idő. 2010.12.20. |
|  | 3. KT A vélemények feldolgozását az Iqsys megkezdte. A módosított verziót 2010.12.20.-ig KB megküldi. A DE az Iqsys által el nem fogadott kéréseket véleményezi 2010.12.22.ig Adatkinyerés: Nemcsak flat file-bol mehet, VZs áttekinti , hogy az egyes rendszerek esetén milyen technológiák képzelhetők el, és javaslatokat tesz. hat idő: 2010.12.28. A forrás felelőssége, hogy előállítsa (pl. táblában) az interfész adatokat. KB reagál az SDA által megadott technológiára. Hat.idő: 2010.12.20 Forrásrendszer adatainak betöltése: A VIR forrásrendszereiben található adatokat a VIR-be való betöltés során az IQsys az elvárható gondosság mellett: -a kölcsönösen elfogadható, racionális mértékig integrálja abban az értelemben, hogy a VIR üzleti követelményeinek megvalósításához szükséges, különböző forrásrendszerekben található, de azonos vagy nagymértékben hasonló szemantikájú adatokat azonos formátumra hozza és szemantikailag is egységesíti, abban az esetben, ha az adatok egyesítésének módja a kölcsönösen elfogadható, racionális mértékű ráfordítás mellett eredményesen definiálható .(ezt az egyetem meg tudja határozni) Az IQsys a VIR forrásrendszereiben található adatokon adatminőség javítást nem végez, azonban vállalja, hogy a SAP-ban meglévő, paraméterezéssel/konfigurálással megvalósítható adattöltéskori technikai adatvizsgálatokat (ez a szintaktikai helyességet jelenti, nem a tartalmi összefüggések vizsgálatát) az elvárható gondosság mellett, a kölcsönösen elfogadható, racionális mértékig ténylegesen el is fogja végezni a VIR input adataira. Mindezek során fellépő hibákról részletes naplót készít (ezt a SAP BW sztenderd funkcionalitása biztosítja), amelyet Megrendelő rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy az ebben található információk a forrásrendszerek adatminőségének javítására felhasználhatók legyenek. Visszamenőleges adatbetöltés kérdése: ha nincs adattisztasági probléma akkor 3 év a megcélzott időtartam. Továbbra is nyitott kérdés, hogy ennek az időzítése milyen legyen, hogyan befolyásolja a rendszer megnyitását. A KT 3.2 pont tartalomjegyzékéhez (Adattárház felépítése) GS vállalja , hogy ír egy kiegészítést hat.idő: 2010.12.23.?? Educatio: A DE VIR-nek meg kell felelni az Educatio interfész specifikációnak és a kapcsolódó fogalomtárnak, mert a központi AVIR ilyen formában és jelentéstartalommal várja elvileg minden intézménytől az adatokat. Az Educatio 32 kötelező mutatószámot definiál, ezek szerint a maradék 8-at tudja az egyetem szabadon definiálni! Zsolt elkészít egy táblázatot az Ifua által javasolt mutatók és Edicatio által kért mutatószámok kapcsolatáról. hat idő 2010.12.28 A KT jelenleg nem foglalkozik a VIR biztonsági kérdéseivel, csupán jogosultságok kiosztása szintjén. Ezzel szemben egy komplex javaslatra lenne szükség, amely az adatoknak a forrásrendszerektől a VIR-be való eljuttatásán keresztül a felhasználók számára való megjelenítésig komplexen kezeli az adatbiztonság kérdését. Licence kérdés A KT-ben található jogosultsági mátrixot vessük össze a jelenlegi helyzettel. Vezetői döntésre lesz szükség annak meghatározására, hogy ki kapjon licence-t. felelős: KT határidő 2010.12.28. 2011.01.05. 12.00. Statusz II találkozó Gf tanácsterem 2011.01.12 14.00 statusz Gf tanács terem |

Meghozott döntések ill. döntések előkészítése

| Sorsz. | Döntések |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Kritikus pontok, kockázati tényezők

| Sorsz. |  |
| --- | --- |
| 1 | A valóságnak megfelelő, végrehajtható és kölcsönösen elfogadott projekt terv hiánya lassan ellehetetleníti, hogy a projekt tervszerűen működjön, és ne kerüljön kényszerpályára. |
| 2. | A közösen elhatározott határidők betartása kívánnivalót hagy maga után |
| 3. | A koncepcionális rendszerterv hiánya |
| 4. | Bizonytalan információk az Educatio interfeszről |

Tennivalók listája

| No. | Tennivaló | Felelős | Határidő | Statusz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magas színtű koncepcionális rendszer terv elkészítése | Kovács Balázs | 2010.12.01 | folyamatban Az IQsys a vélemények feldolgozását elkezdte 2010.12.20.ig a megküldi a módosított változatott |
| 2. | Master projekt terv (inkementális) | Kovács Balázs Dr. Viharos Zsolt János | 2010.12.28 | új feladat |
| 4. | Korlátozott SAP hozzáférés kidolgozása | Dr. Kárpáti Tibor | 2010.12.23 | új feladat |
| 5. | Hardware specifikáció megadása: Méretezési dokumentáció, mentési stratégia, bővíthetőség, architectura ábra, illetve nyilatkozat, hogy az adott elvek alapján összeállított hardware a kiírásban és szerződésben meghatározott paramétereket, válaszidőket biztosítja. | Kovács Balázs | 2010.10.25 | késik. A II. szekcióban elfogadott megállapodásokat Kovács Balázs átvezeti. 2010.12.20.-ig |
| 6. | DE véleményezi a KT_ben az Íqsys által ál nem fogadott kéréseket | Papp Attila | 2010.12.22 | új feladat |
| 6. | Az SDA-interfész technologia és SAP BW kapcsolata | Kovács Balázs | 2010.12. 20 | új feladat |
| 7. | A forrás rendszerek adatkinyerő tecnológiái +javaslat forrásrendszerenként | Dr. Viharos Zsolt János | 2010.12.28 | új feladat |
| 8. | A KT 3.2 fejezet tartalomjegyzékének kiegészítése | Dr. Gajdos Sándor | 2010.12.20 | új feladat |
| 9. | Az Educatio mutatószámok és az Ifua mutatószámok | Dr.Viharos zsolt János | 2010.12.28 | új feladat |
| 10. | A jogosultsági mátrix és a licence helyzet | Dr. Kárpáti Tibor. | 2010.12.28. | új feladat |

Csatolt mellékletek listája

| No. | Megnevezés |
| --- | --- |
| 1. | FELADATLISTA_DE_VIR_20101215_kozos_v0.xlsx |
| 2. |  |
| 3. |  |